Etat final du projet DR-DOCSCOL

Date d'audit: 18/06/2026.

Verdict

Le projet est fonctionnellement tres avance et peut etre considere comme pret pour une soutenance ou une demonstration encadree.

Il ne faut pas encore le presenter comme une production totalement terminee, car deux points restent a verrouiller:

•  la connectivite Postgres Supabase via Prisma / Supavisor est instable depuis la machine de developpement;

•  le paiement Mobile Money / carte bancaire est simule ou confirme applicativement selon le flux, mais pas encore branche a un prestataire reel.

Le stockage des pieces justificatives duplicata est implemente via Supabase Storage (lib/duplicata-storage.ts, bucket duplicata-documents, modele PieceDuplicata). Il reste a durcir la configuration bucket en production (politiques, retention, sauvegarde).

Ce qui est termine

Authentification et profils

•  Activation eleve via matricule + email existants.

•  Connexion eleve via /auth/login.

•  Connexion admin OBC via /auth/login/obc.

•  Connexion admin DECC via /auth/login/decc.

•  Connexion agent centre d'examen via /auth/login/centre-examen.

•  Redirection selon role: eleve vers /dashboard, admin vers /admin, agent vers /centre-examen.

•  Mot de passe gere par Supabase Auth, pas par Prisma.

•  Profil utilisateur modifiable via /account.

Roles et perimetres

•  ELEVE: consulte ses documents, demandes, paiements, notifications et rendez-vous.

•  ADMINISTRATEUR: gere les documents, eleves, paiements, imports et journaux d'audit dans son scope.

•  AGENT_CENTRE_EXAMEN: voit uniquement les rendez-vous de retrait au centre d'examen (BEPC original, releves BEPC, Probatoire, Bac) et confirme les retraits. Il ne voit ni les duplicatas ni le diplome original du Baccalaureat.

•  Les admins sont scopes par organismeId et antenneRegionaleId.

•  Les comptes OBC et DECC ont des pages de connexion separees.

Routage OBC / DECC

•  BEPC vers DECC.

•  Probatoire vers OBC, sans diplome original.

•  Baccalaureat vers OBC.

•  BEPC original et releve vers centre d'examen avec rendez-vous PLANIFIE.

•  Tous les duplicatas (BEPC, Probatoire, Baccalaureat) vers antenne regionale competente (DECC pour BEPC, OBC pour Probatoire et Bac).

•  Probatoire: uniquement le releve, retire au centre d'examen avec rendez-vous PLANIFIE.

•  Baccalaureat releve vers centre d'examen avec rendez-vous PLANIFIE.

•  Baccalaureat original vers antenne regionale OBC avec rendez-vous.

•  Documents rattaches a une region de composition et a une antenne regionale.

Parcours eleve

•  Dashboard eleve.

•  Liste des examens deja composes.

•  Documents generes automatiquement depuis les examens valides.

•  Consultation des statuts document.

•  Demande de releve de notes.

•  Demande de duplicata avec session, motif, centre d'examen, justificatif et mode de paiement.

•  Paiement duplicata applicatif avec generation de recu.

•  Consultation et telechargement du recu.

•  Prise de rendez-vous quand le document le demande.

•  Annulation de rendez-vous actif.

•  Export calendrier .ics.

•  Notifications en base.

Parcours admin OBC / DECC

•  Dashboard admin.

•  Liste des documents du scope.

•  Changement de disponibilite document: PAS_DISPONIBLE, DISPONIBLE pour tous les documents du scope.

•  Passage a RETIRE uniquement pour les retraits en antenne regionale (duplicatas, diplome original Bac).

•  Les retraits au centre d'examen ne sont pas marques RETIRE par l'administrateur.

•  Notification eleve lors de la disponibilite et du retrait.

•  Liste des eleves du scope.

•  Liste des paiements du scope.

•  Journaux d'audit scopes.

•  Import CSV d'eleves, examens et documents (Import B puis Import A disponibilisation). Les rendez-vous ne sont pas crees depuis le CSV.

•  Historique de retraits via API /api/admin/withdrawals.

•  OBC uniquement: gestion planning RDV et disponibilites.

•  DECC: gestion des demandes BEPC et validation des duplicatas BEPC dans son antenne regionale.

•  Validation administrative des dossiers de duplicata avant passage a DISPONIBLE.

Parcours agent centre d'examen

•  Connexion agent dediee.

•  Liste des rendez-vous PLANIFIE/CONFIRME du jour, a venir et deja traites (retraits centre d'examen uniquement).

•  Confirmation uniquement du retrait physique effectue au centre d'examen.

•  Mise a jour du document en RETIRE et du rendez-vous en HONORE.

•  Journalisation et notification eleve.

Donnees de test

•  10 admins OBC regionaux.

•  10 admins DECC regionaux.

•  10 agents centres d'examen.

•  5 eleves demo soutenance via docs/test-data-soutenance-eleves.csv.

Ce qui reste a faire avant production

1. Stabiliser la connexion Prisma/Postgres Supabase.

•  Symptome observe: Can't reach database server ou timeout pooler sur aws-1-eu-central-1.pooler.supabase.com.

•  Supabase Auth fonctionne, mais Postgres via Prisma peut etre inaccessible.

•  Verifier dans Supabase Dashboard la connection string, le mode pooler, la taille du pool et l'etat du projet.

2. Brancher un paiement reel.

•  Le flux duplicata cree un paiement et un recu applicatif.

•  Le bareme duplicata est differencie: 10 000 FCFA pour un releve et 15 000 FCFA pour un original.

•  Le webhook existe, mais aucun prestataire Orange Money / MTN Money / carte bancaire n'est integre.

3. Durcir le stockage des pieces justificatives duplicata en production.

•  Upload Supabase Storage deja implemente (PieceDuplicata, 4 pieces obligatoires).

•  A finaliser: politiques bucket, URLs signees en prod, retention et sauvegarde.

4. Ajouter les demandes futures.

•  Demandes de traduction de diplome.

•  Demandes de rectification de diplome.

5. Ajouter des tests automatises de bout en bout.

•  Connexion eleve.

•  Connexion admin OBC.

•  Connexion admin DECC.

•  Connexion agent centre d'examen.

•  Demande duplicata.

•  Changement statut document.

•  Confirmation retrait centre d'examen.

Commandes utiles

`bash

npm run build

npm run seed:regional-admins

npm run seed:decc-admins

npm run seed:centre-agents

npm run seed:soutenance-eleves

`

Identifiants de reference

Admin DECC Adamaoua

•  Page: /auth/login/decc

•  Matricule: DECC-01-ADAMAOUA

•  Email: admin.decc.adamaoua@example.com

•  Mot de passe: DeccAdamaoua2026!

Admin OBC Centre

•  Page: /auth/login/obc

•  Matricule: ADM-02-CENTRE

•  Email: admin.centre@example.com

•  Mot de passe: AdminCentre2026!

Agent Centre

•  Page: /auth/login/centre-examen

•  Matricule: AGENT-CE-02-CENTRE

•  Email: agent.centre.centre@example.com

•  Mot de passe: AgentCentre2026!

Conclusion

Le coeur metier est en place: OBC, DECC, eleves, duplicatas, rendez-vous, notifications, audit logs et centre d'examen.

Le projet est bon pour presentation, tests fonctionnels et soutenance. Pour production reelle, il reste surtout l'infrastructure Supabase/Postgres, le stockage des justificatifs et le paiement externe.