CAHIER DES CHARGES

Application Web de Gestion des Retraits de Documents Scolaires

Diplômes, Relevés de Notes et Duplicatas

CAS DE L'OBC / DECC — CAMEROUN

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Projet | DR-DOCSCOL — Gestion des retraits de documents scolaires |
| Commanditaire | OBC / DECC — Cameroun |
| Réalisateur | YOPPA NJIKAM Faïssa — Matricule 23I077 |
| Encadreur académique | Dr KUGNE Willy |
| Encadreur professionnel | M. DIMITRI TEDOM — Centre Work and Yamo |
| Version | 2.1 |
| Date de création | 27 mai 2026 |
| Dernière mise à jour | 2 juin 2026 |

TABLE DES MATIÈRES

1. Contexte et Problématique	..

1.1 Contexte et origine du projet	..

1.2 Problématique	..

1.3 Problèmes identifiés	..

1.4 Public cible	..

2. Objectifs du Projet	..

2.1 Objectif général	..

2.2 Objectifs spécifiques	..

3. Périmètre du Projet	..

3.1 Inclus dans le projet	..

3.2 Hors périmètre (exclus)	..

3.3 Acteurs et parties prenantes	..

3.4 Règles métier conservées	..

4. Besoins Fonctionnels	..

4.1 Module Authentification et Gestion des accès	..

4.2 Module Consultation des Documents scolaires	..

4.3 Module Notifications	..

4.4 Module Administration (Back-office)	..

4.5 Module Rendez-vous et Paiements	..

4.6 Récapitulatif des fonctionnalités	..

5. Besoins Non Fonctionnels	..

6. Architecture Technique	..

6.1 Stack technique choisie	..

6.2 Architecture logique (Pattern MVC)	..

6.3 Contraintes du projet	..

6.4 Organisation du code	..

6.5 Modèle de données actuel	..

7. Contraintes du Projet	..

8. Glossaire	..

9. État d'implémentation au 02/06/2026	..

# 1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE

## 1.1 Contexte et origine du projet

Au Cameroun, la délivrance et le retrait des documents scolaires — notamment les diplômes, relevés de notes, attestations et duplicatas — demeurent encore fortement dépendants de procédures physiques et manuelles. Les élèves, anciens élèves et diplômés doivent souvent se déplacer plusieurs fois vers les centres d'examen, les antennes régionales ou les services administratifs pour vérifier la disponibilité d'un document, déposer une demande, obtenir des informations de retrait ou récupérer physiquement le document attendu.

Cette organisation entraîne des pertes de temps, des frais de transport, des files d'attente et un manque de visibilité sur l'état réel des demandes. Du côté de l'administration, la gestion manuelle des dossiers augmente la charge de travail, favorise les erreurs de saisie, complique la traçabilité et rend difficile le pilotage statistique des retraits. La transformation numérique offre donc une opportunité concrète de moderniser ce processus, tout en sécurisant les données et en améliorant l'expérience des usagers.

Le présent projet consiste à concevoir une application web de gestion des retraits de documents scolaires pour le cas OBC / DECC. L'application permet aux élèves de consulter leurs documents, de soumettre des demandes, de suivre les statuts, de recevoir des notifications, d'effectuer un paiement lorsque nécessaire et de planifier un rendez-vous de retrait. Elle permet également aux administrateurs de gérer les élèves, les documents, les rendez-vous, les retraits, les notifications, les reçus, les importations CSV et les statistiques.

## 1.2 Problématique

Comment concevoir et développer une application web permettant aux élèves camerounais de suivre et de retirer leurs documents scolaires de manière sécurisée, tout en simplifiant la gestion administrative des services OBC / DECC ?

## 1.3 Problèmes identifiés

| Acteur | Problèmes rencontrés |
| --- | --- |
| Élèves | Déplacements multiples pour connaître la disponibilité des documents, manque de visibilité sur l'état d'avancement, files d'attente, délais de traitement élevés, coûts de transport, difficulté à obtenir les instructions exactes de retrait et absence de rappel fiable. |
| Administration | Gestion manuelle des dossiers, absence de système centralisé de suivi, charge administrative importante, risques d'erreurs humaines, risques de fraude, difficulté à tracer les retraits physiques et absence de tableaux de bord fiables. |

Tableau 1 : Problèmes identifiés par acteur

## 1.4 Public cible

- Élèves et anciens élèves.

- Diplômés souhaitant récupérer un diplôme, un relevé de notes ou un duplicata.

- Administrateurs OBC.

- Administrateurs DECC.

- Agents des centres d'examen.

- Agents des antennes régionales OBC / DECC.

- Services de délivrance des documents scolaires.

- Encadreurs, tuteurs et responsables chargés de valider le projet.

# 2. OBJECTIFS DU PROJET

## 2.1 Objectif général

L'objectif général du projet est de concevoir et développer une application web sécurisée permettant la consultation, la demande, le suivi et le retrait physique des documents scolaires, tout en offrant à l'administration OBC / DECC un back-office centralisé pour gérer les élèves, les documents, les statuts, les rendez-vous, les retraits, les paiements, les reçus et les notifications.

## 2.2 Objectifs spécifiques

| N° | Objectif spécifique |
| --- | --- |
| OBJ-01 | Permettre aux élèves de consulter en temps réel la disponibilité de leurs documents scolaires. |
| OBJ-02 | Permettre aux élèves de demander un relevé de notes ou un duplicata lorsque les règles métier l'autorisent. |
| OBJ-03 | Gérer le paiement des demandes payantes, notamment les duplicatas, avec génération de reçu. |
| OBJ-04 | Envoyer des notifications applicatives et des e-mails lors des événements importants. |
| OBJ-05 | Simplifier la gestion administrative grâce à un back-office OBC / DECC. |
| OBJ-06 | Assurer la traçabilité complète des retraits physiques : qui retire, quel document, quand, où et sous quel statut. |
| OBJ-07 | Permettre à l'élève de planifier un rendez-vous de retrait lorsque le document nécessite un passage en centre d'examen ou en antenne régionale. |
| OBJ-08 | Appliquer les règles de routage entre OBC, DECC, centres d'examen et antennes régionales. |
| OBJ-09 | Garantir la sécurité, la confidentialité et la cohérence des données personnelles des élèves. |
| OBJ-10 | Fournir des statistiques administratives sur les documents, rendez-vous, paiements et retraits. |

Tableau 2 : Objectifs spécifiques du projet

# 3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

## 3.1 Inclus dans le projet

- Authentification avec Supabase Auth.

- Profils utilisateurs synchronisés dans Prisma.

- Gestion des rôles ELEVE, ADMINISTRATEUR et AGENT_CENTRE_EXAMEN.

- Activation d'un compte élève à partir d'un matricule déjà présent en base.

- Connexion par matricule, e-mail et mot de passe.

- Déconnexion sécurisée.

- Modification du profil utilisateur.

- Consultation des documents scolaires de l'élève.

- Consultation du détail d'un document et des instructions de retrait.

- Demande de relevé de notes.

- Demande de duplicata avec diplôme cible, session, centre d'examen, motif et mode de paiement.

- Paiement applicatif simplifié pour les duplicatas avec barème différencié selon le document source.

- Préparation d'une interface de paiement réel pour un futur branchement Mobile Money ou carte bancaire.

- Génération et consultation de reçus.

- Notifications applicatives en base de données.

- Envoi d'e-mails via Nodemailer.

- Journalisation des e-mails envoyés ou échoués dans la table mail_logs.

- Back-office administrateur.

- Import CSV d'élèves, d'examens validés, de documents et de rendez-vous.

- Gestion des statuts de documents.

- Gestion des rendez-vous côté élève et côté administration.

- Annulation de rendez-vous par l'élève ou l'administration.

- Enregistrement des retraits physiques.

- Historique des retraits.

- Tableau de bord administratif.

- Quota journalier global de rendez-vous.

- Créneaux horaires actifs.

- Gestion des jours fériés et blocage des week-ends.

- Routage métier des documents entre OBC, DECC, centres d'examen et antennes régionales.

- Gestion des organismes OBC et DECC.

- Gestion des antennes régionales OBC et DECC.

- Gestion des agents des centres d'examen.

- Gestion des examens validés par élève.

## 3.2 Hors périmètre (exclus)

- Téléchargement numérique sécurisé des documents scolaires au format PDF.

- Vérification des documents par QR code pour les employeurs.

- Intégration complète avec un ERP institutionnel existant.

- Passerelle Mobile Money réelle avec OTP, signature fournisseur et callback certifié (prévue pour une phase de production).

- Notifications push natives pour navigateur ou mobile.

- Paiement externe totalement certifié par un prestataire tiers.

- Stockage complet des justificatifs de duplicata dans un système de fichiers dédié.

- Mode de fonctionnement hors ligne.

- Rôle séparé SERVICE_DELIVRANCE, actuellement intégré au rôle ADMINISTRATEUR.

## 3.3 Acteurs et parties prenantes

| Acteur / Rôle | Type | Responsabilités |
| --- | --- | --- |
| Administrateur | Interne | Gérer les utilisateurs, importer les données, consulter les statistiques, modifier les statuts, gérer les rendez-vous et enregistrer les retraits. |
| Service OBC | Interne | Gérer les documents relevant de l'OBC, notamment les diplômes et relevés du Baccalauréat et du Probatoire selon les règles métier. |
| Service DECC | Interne | Gérer les documents relevant de la DECC, notamment les documents liés au BEPC. |
| Antenne régionale OBC / DECC | Interne | Gérer les documents orientés vers une antenne régionale selon l'organisme, le diplôme et la région de composition de l'élève. |
| Agent centre d'examen | Interne | Consulter les rendez-vous transmis à son centre et confirmer uniquement que le retrait physique a été effectué. |
| Élève / Diplômé | Utilisateur final | Consulter ses documents, demander un relevé ou un duplicata, effectuer un paiement, réserver ou annuler un rendez-vous et consulter ses notifications. |
| Système interne | Technique | Déclencher les notifications, confirmer certains paiements via webhook interne et journaliser les e-mails. |
| Développeur / Stagiaire | Réalisateur | Développer, tester, maintenir et documenter l'application. |
| Tuteur / Encadreur | Commanditaire | Valider les livrables, orienter les priorités et contrôler la conformité du projet. |

Tableau 3 : Acteurs et parties prenantes

## 3.4 Règles métier conservées

| Élément | Règle métier |
| --- | --- |
| BEPC | Les documents du BEPC sont gérés par la DECC. |
| Probatoire | Le Probatoire est géré par l'OBC, mais ne donne pas lieu à un diplôme original. |
| BEPC — original | L'original du BEPC se retire au centre d'examen avec un rendez-vous au statut PLANIFIE. |
| BEPC — relevé | Le relevé du BEPC se retire au centre d'examen avec un rendez-vous au statut PLANIFIE. |
| BEPC — duplicata | Le duplicata du BEPC se retire à l'antenne régionale DECC compétente, après paiement. |
| Probatoire — relevé | Le relevé du Probatoire se retire au centre d'examen avec un rendez-vous au statut PLANIFIE. |
| Baccalauréat — original | Le diplôme original du Baccalauréat est orienté vers une antenne régionale OBC et nécessite un rendez-vous. |
| Baccalauréat — relevé | Le relevé du Baccalauréat se retire au centre d'examen avec un rendez-vous au statut PLANIFIE. |
| Duplicata | Le duplicata nécessite un paiement et suit le lieu défini par la règle métier du document demandé. |
| Duplicata de relevé | Le duplicata d'un relevé de notes coûte 10 000 FCFA. |
| Duplicata d'original | Le duplicata d'un diplôme original coûte 15 000 FCFA. |
| Rendez-vous — centre d'examen | L'élève planifie le rendez-vous depuis la plateforme ; le rendez-vous est immédiatement transmis à l'agent du centre d'examen concerné. |
| Agent centre d'examen | L'agent ne crée pas, ne planifie pas et n'annule pas les rendez-vous ; il confirme uniquement le retrait physique effectué. |
| Statut document | Les statuts possibles sont PAS_DISPONIBLE, DISPONIBLE et RETIRE. |
| Statut rendez-vous | Les statuts possibles sont PLANIFIE, CONFIRME, ANNULE et HONORE. |
| Statut paiement | Les statuts possibles sont EN_ATTENTE et EFFECTUE. |
| Statut notification | Les statuts possibles sont ENVOYEE, RECUE et LUE. |
| Périmètre administrateur | Un administrateur ne traite que les documents de son organisme et, pour l'OBC, de son antenne régionale lorsqu'elle est définie. |

Tableau 4 : Règles métier conservées

# 4. BESOINS FONCTIONNELS

Légende : Obligatoire  Important  Optionnel

## 4.1 Module Authentification et Gestion des accès

| ID | Fonctionnalité | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Inscription / activation | Activer un compte élève à partir d'un matricule et d'un e-mail déjà présents dans la base Prisma, puis créer ou mettre à jour le compte Supabase Auth. | Obligatoire |
| F-02 | Connexion / Déconnexion | Authentifier l'utilisateur avec matricule, e-mail et mot de passe, ouvrir une session Supabase Auth et permettre la déconnexion. | Obligatoire |
| F-03 | Gestion des rôles | Différencier les droits des rôles ELEVE et ADMINISTRATEUR, avec redirection vers /dashboard ou /admin. | Obligatoire |
| F-04 | Récupération du mot de passe | Prévoir un flux de réinitialisation par e-mail sécurisé pour les comptes utilisateurs. | Important |
| F-05 | Profil utilisateur | Permettre à l'utilisateur de modifier ses informations personnelles : nom, prénom, date de naissance pour l'élève, service pour l'administrateur. | Important |

Tableau 5 : Module Authentification et Gestion des accès

## 4.2 Module Consultation des Documents scolaires

| ID | Fonctionnalité | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F-06 | Espace Mes Documents | Afficher la liste des documents scolaires de l'élève connecté avec type, diplôme, statut, lieu de retrait et rendez-vous actif éventuel. | Obligatoire |
| F-07 | Statut de disponibilité | Afficher clairement si un document est non disponible, disponible ou retiré. | Obligatoire |
| F-08 | Instructions de retrait | Afficher l'adresse, le lieu, les pièces requises, les conditions de retrait et l'obligation éventuelle de rendez-vous. | Obligatoire |
| F-09 | Demande de relevé de notes | Permettre à l'élève de créer ou de suivre une demande de relevé selon l'examen validé. | Important |
| F-10 | Demande de duplicata | Permettre une demande motivée de duplicata avec diplôme cible, session, centre d'examen, justificatif et paiement. | Obligatoire |
| F-11 | Ajout au calendrier | Prévoir un export calendrier ou un rappel afin de ne pas manquer la date du retrait. | Important |

Tableau 6 : Module Consultation des Documents scolaires

## 4.3 Module Notifications

| ID | Fonctionnalité | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F-12 | Notification de disponibilité | Créer une notification applicative et envoyer un e-mail lorsque le statut d'un document passe à DISPONIBLE. | Obligatoire |
| F-13 | Notification de rendez-vous | Informer par notification et e-mail que le rendez-vous est planifié, avec document, date, heure, lieu et pièces à présenter. | Obligatoire |
| F-14 | Notification de duplicata | Confirmer l'enregistrement d'une demande de duplicata par notification et e-mail. | Important |
| F-15 | Notification de retrait | Envoyer un accusé de retrait lorsque le document est marqué RETIRE. | Important |
| F-16 | Historique des notifications | Permettre à l'élève de consulter les notifications reçues dans son tableau de bord. | Optionnel |
| F-17 | Rappel automatique | Prévoir un rappel automatique si un document disponible n'est pas retiré après un délai de 30 jours. | Important |

Tableau 7 : Module Notifications

## 4.4 Module Administration (Back-office)

| ID | Fonctionnalité | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F-18 | Tableau de bord administratif | Afficher les statistiques principales : documents, rendez-vous, retraits, délais et volumes. | Important |
| F-19 | Import CSV | Importer en masse des élèves, examens validés, documents et rendez-vous depuis un fichier CSV. | Obligatoire |
| F-20 | Gestion des élèves | Lister, rechercher et consulter les élèves dans le back-office. | Obligatoire |
| F-21 | Gestion des documents | Lister, filtrer et consulter les documents relevant du périmètre de l'administrateur. | Obligatoire |
| F-22 | Mise à jour des statuts | Modifier le statut d'un document et déclencher les notifications associées. | Obligatoire |
| F-23 | Historique des retraits | Consulter les retraits déjà honorés avec l'élève, l'administrateur, le document, le lieu et la date. | Obligatoire |
| F-24 | Gestion des rôles | Modifier le rôle d'un utilisateur depuis une route administrative dédiée. | Important |

Tableau 8 : Module Administration (Back-office)

## 4.5 Module Rendez-vous et Paiements

| ID | Fonctionnalité | Description détaillée | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| F-25 | Consultation des créneaux | Afficher les créneaux disponibles selon la date, le quota journalier, les rendez-vous existants, les week-ends et les jours fériés. | Obligatoire |
| F-26 | Réservation de rendez-vous | Créer un rendez-vous pour un document disponible lorsque le routage impose un retrait en centre d'examen ou en antenne régionale. | Obligatoire |
| F-27 | Annulation de rendez-vous | Permettre à l'élève d'annuler un rendez-vous actif. | Important |
| F-28 | Suivi administratif des rendez-vous | Permettre à l'administration de consulter les rendez-vous et d'enregistrer les retraits relevant de son antenne, sans remplacer la confirmation du centre d'examen. | Important |
| F-29 | Enregistrement du retrait physique | Marquer un document comme retiré et passer le rendez-vous associé au statut HONORE. | Obligatoire |
| F-30 | Configuration du quota de rendez-vous | Définir le quota journalier global de rendez-vous et exploiter les créneaux horaires actifs. | Important |
| F-31 | Initiation de paiement | Créer un paiement pour une demande de duplicata avec montant automatique : 10 000 FCFA pour un relevé et 15 000 FCFA pour un original. | Obligatoire |
| F-32 | Confirmation de paiement | Mettre à jour le statut du paiement via webhook interne ou action applicative, avec contrôle du montant attendu. | Obligatoire |
| F-33 | Génération de reçu | Générer un reçu de paiement avec numéro, montant, mode de paiement et commentaire. | Obligatoire |
| F-34 | Interface de paiement réel | Prévoir une intégration réelle Orange Money / MTN Mobile Money ou carte bancaire avec OTP, référence transactionnelle, statut d'échec, signature fournisseur et callback certifié. | Important |

Tableau 9 : Module Rendez-vous et Paiements

## 4.6 Récapitulatif des fonctionnalités

| Module | Obligatoires | Importants | Optionnels |
| --- | --- | --- | --- |
| Authentification et Gestion des accès | 3 | 2 | 0 |
| Consultation des Documents scolaires | 4 | 2 | 0 |
| Notifications | 2 | 3 | 1 |
| Administration (Back-office) | 5 | 2 | 0 |
| Rendez-vous et Paiements | 6 | 4 | 0 |
| TOTAL | 20 | 13 | 1 |

Tableau 10 : Récapitulatif des fonctionnalités

# 5. BESOINS NON FONCTIONNELS

| Catégorie | Exigence | Critère de satisfaction |
| --- | --- | --- |
| Performance | Temps de réponse | Les pages principales doivent viser un chargement inférieur à 3 secondes et les routes API courantes doivent viser moins de 500 ms hors latence réseau. |
| Performance | Capacité de charge | L'application doit pouvoir supporter un usage simultané raisonnable, avec une cible de 200 utilisateurs simultanés sans dégradation majeure. |
| Sécurité | Authentification | L'authentification est gérée par Supabase Auth ; aucun mot de passe n'est stocké dans Prisma. |
| Sécurité | Autorisation | Les accès sont contrôlés par rôle et par périmètre organisme / antenne régionale. |
| Sécurité | Données personnelles | Les données personnelles doivent être limitées aux utilisateurs autorisés et la conformité RGPD doit être formalisée. |
| Sécurité | Injections SQL | L'accès aux données passe par Prisma ORM afin d'éviter l'interpolation SQL directe de données utilisateur. |
| Sécurité | Protection XSS | Les sorties affichées dans l'interface doivent être échappées par React et l'application doit être servie en HTTPS en production. |
| Accessibilité | Conception responsive | Les interfaces doivent être utilisables sur mobile, tablette et ordinateur de bureau, sans débordement horizontal. |
| Accessibilité | Compatibilité | L'application doit fonctionner sur les versions récentes de Chrome, Firefox, Edge et Safari. |
| Accessibilité | Langue | L'interface et la documentation métier sont en français. |
| Maintenabilité | Architecture | Le code est organisé autour de Next.js App Router, Route Handlers, Server Actions, Prisma et services lib/*. |
| Maintenabilité | Validation | Les entrées critiques doivent être validées avec Zod ou une validation équivalente. |
| Maintenabilité | Versioning | Les modifications doivent être suivies dans Git avec des messages de commit clairs. |
| Fiabilité | Disponibilité | Le déploiement cible Vercel + Supabase Cloud doit assurer une disponibilité adaptée à un service administratif. |
| Fiabilité | Gestion des erreurs | Les erreurs doivent être capturées, affichées clairement à l'utilisateur et journalisées côté serveur lorsque nécessaire. |
| Fiabilité | E-mails | Les envois d'e-mails doivent être journalisés dans mail_logs avec le statut de succès ou d'erreur. |

Tableau 11 : Besoins non fonctionnels

# 6. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 6.1 Stack technique choisie

| Couche | Technologie | Justification du choix |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js App Router + React | Permet de construire des interfaces modernes, sécurisées et adaptées aux pages publiques, au tableau de bord élève et au back-office administrateur. |
| Style / Interface | Tailwind CSS | Facilite la création d'interfaces cohérentes, responsives et maintenables. |
| Backend | API Routes Next.js + Server Actions | Centralise la logique serveur dans le même projet sans backend séparé. |
| Base de données | Supabase (PostgreSQL) + Prisma | PostgreSQL fournit un modèle relationnel robuste ; Prisma sécurise et structure l'accès aux données. |
| Authentification | JWT / sessions via Supabase Auth | Supabase Auth gère les comptes, sessions, mots de passe et identifiants d'authentification. |
| E-mails | Nodemailer | Permet d'envoyer des notifications métier depuis le serveur applicatif. |
| Validation | Zod | Permet de valider les formulaires et les entrées des routes API. |
| Versioning | Git + GitHub | Assure le suivi des modifications, l'historique et la collaboration. |
| Hébergement | Vercel + Supabase Cloud | Vercel est adapté au déploiement Next.js et Supabase fournit la base PostgreSQL et l'authentification. |

Tableau 12 : Stack technique choisie

## 6.2 Architecture logique (Pattern MVC)

| Modèle (Model) | Vue (View) | Contrôleur (Controller) |
| --- | --- | --- |
| Représenté par prisma/schema.prisma, Prisma Client et les entités métier : User, DocumentAcademique, RendezVous, Paiement, Recu, Notification, Organisme, AntenneRegionale, ExamenValide, etc. | Représentée par les pages et composants Next.js : app/dashboard/*, app/admin/*, app/auth/*, app/account/*. | Assuré par les Route Handlers app/api/*, les Server Actions app/*/actions.ts et les services métier dans lib/*. |

Tableau 13 : Architecture logique MVC

## 6.3 Contraintes du projet

| Type de contrainte | Description |
| --- | --- |
| Technique | Le projet repose sur Next.js, Supabase Auth, PostgreSQL, Prisma, Nodemailer et Tailwind CSS. |
| Temporelle | Le développement doit respecter les délais de soutenance et les échéances académiques. |
| Équipe | Le projet est réalisé dans un contexte de stage ou de projet académique, avec validation par un encadreur. |
| Connectivité | L'application dépend d'une connexion Internet, même si un mode hors ligne partiel reste envisageable ultérieurement. |
| Institutionnelle | Les règles de retrait doivent rester conformes aux procédures OBC / DECC. |
| Légale | Les données personnelles doivent être protégées et la conformité RGPD doit être formalisée. |

Tableau 14 : Contraintes du projet

## 6.4 Organisation du code

| Zone | Rôle |
| --- | --- |
| app/auth/* | Pages et actions d'authentification. |
| app/dashboard/* | Interface élève : documents, rendez-vous, paiements, notifications. |
| app/admin/* | Back-office administrateur : documents, élèves, import, retraits, rendez-vous, statistiques. |
| app/account/* | Consultation et modification du profil. |
| app/api/* | Routes HTTP pour auth, documents, paiements, notifications, retraits et statistiques. |
| lib/auth.ts | Récupération de l'utilisateur connecté et contrôle de rôle. |
| lib/api-utils.ts | Réponses JSON, erreurs API, pagination et protection des routes internes. |
| lib/appointment-service.ts | Créneaux, quotas, jours fériés, titres de documents et lieux de retrait. |
| lib/document-routing.ts | Règles OBC / DECC, antennes régionales, routage et périmètre administrateur. |
| lib/mail-service.ts | Notifications e-mail, création de notifications et journalisation des e-mails. |
| prisma/schema.prisma | Schéma relationnel de référence. |
| scripts/* | Données initiales : administrateur, élève test et données de diplômes. |

Tableau 15 : Organisation du code source

## 6.5 Modèle de données actuel

| Entité | Rôle dans le système |
| --- | --- |
| User | Utilisateur applicatif (élève ou administrateur), relié à Supabase Auth par authUserId. |
| Organisme | Organisme responsable, actuellement OBC ou DECC. |
| AntenneRegionale | Antenne régionale OBC ou DECC selon l'organisme responsable et la région de composition. |
| ExamenValide | Examen obtenu par un élève et servant de base aux documents demandables. |
| DocumentAcademique | Document scolaire consultable ou demandable. |
| RendezVous | Réservation de retrait ou trace d'un retrait physique honoré. |
| DisponibiliteRdv | Ancien modèle de disponibilité dédié encore présent dans le schéma. |
| Notification | Notification applicative liée à un utilisateur. |
| MailLog | Journal des e-mails envoyés ou échoués. |
| Duplicata | Demande de duplicata. |
| Paiement | Paiement associé à un duplicata et éventuellement à un document scolaire. |
| Recu | Reçu de paiement généré par l'application. |
| ParametreRendezVous | Paramètres globaux de rendez-vous, notamment quota journalier et lieu OBC. |
| CreneauHoraire | Plage horaire active pour les rendez-vous. |
| JourFerie | Date bloquée dans le calendrier des rendez-vous. |

Tableau 16 : Modèle de données actuel

# 7. CONTRAINTES DU PROJET

| Type de contrainte | Description |
| --- | --- |
| Fonctionnelle | Le système doit respecter les règles OBC / DECC : BEPC vers DECC, Baccalauréat original vers antenne régionale OBC, Probatoire sans diplôme original. |
| Fonctionnelle | Un document ne peut être retiré que lorsqu'il est disponible et correctement rattaché à l'élève. |
| Fonctionnelle | Un rendez-vous ne peut être créé que si le document nécessite réellement un rendez-vous et si le quota le permet. Pour un retrait en centre d'examen, il est créé au statut PLANIFIE puis transmis à l'agent du centre. |
| Fonctionnelle | Un élève ne doit pas avoir deux rendez-vous actifs pour le même document. |
| Technique | Les sessions et mots de passe sont gérés par Supabase Auth, tandis que Prisma conserve le profil métier. |
| Technique | Le mot de passe ne doit jamais être stocké dans le modèle Prisma User. |
| Technique | Les routes internes doivent être protégées par INTERNAL_API_SECRET. |
| Sécurité | Les administrateurs doivent être limités à leur organisme et à leur antenne régionale. |
| Sécurité | Les informations techniques sensibles ne doivent pas être exposées à l'utilisateur final. |
| Paiement | Le paiement Mobile Money réel reste hors du périmètre immédiat du MVP ; le cahier des charges prévoit toutefois une interface de paiement réel à brancher en phase de production. |
| Documentation | Les anciens diagrammes image ont été retirés du dossier principal ; les images conformes détaillées dans diagrammes-images/ font référence pour le MCD, le MLD et le diagramme de classes. |
| Données | Le fichier CSV d'import doit contenir les colonnes nécessaires : matricule, e-mail, mot de passe, identité, diplôme, centre d'examen, région, document, statut et rendez-vous. |

Tableau 17 : Contraintes du projet

# 8. GLOSSAIRE

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| OBC | Office du Baccalauréat du Cameroun. |
| DECC | Direction des Examens, des Concours et de la Certification, organisme responsable des documents du BEPC. |
| JWT | JSON Web Token, format de jeton utilisé pour transporter des informations d'authentification. |
| SSR | Server Side Rendering, rendu d'une page web effectué côté serveur. |
| RDV | Rendez-vous. |
| MVP | Minimum Viable Product, première version utilisable du produit. |
| API | Application Programming Interface, interface permettant à des modules logiciels de communiquer. |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete : opérations de base sur les données. |
| ORM | Object Relational Mapping, couche d'accès aux données reliant le code aux tables SQL. |
| Prisma | ORM TypeScript utilisé pour accéder à PostgreSQL. |
| Supabase Auth | Service d'authentification utilisé pour gérer les comptes, mots de passe et sessions. |
| PostgreSQL | Système de gestion de base de données relationnelle open source. |
| Nodemailer | Bibliothèque Node.js utilisée pour envoyer des e-mails depuis un serveur applicatif. |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol, protocole d'envoi d'e-mails. |
| CSV | Comma-Separated Values, format de fichier tabulaire utilisé pour importer des données. |
| ELEVE | Rôle applicatif d'un élève ou diplômé. |
| ADMINISTRATEUR | Rôle applicatif d'un agent administratif OBC / DECC. |
| AGENT_CENTRE_EXAMEN | Rôle applicatif d'un agent rattaché à un centre d'examen et chargé de confirmer les retraits physiques. |
| SERVICE_DELIVRANCE | Rôle envisagé mais non implémenté séparément dans le MVP actuel. |
| PAS_DISPONIBLE | Statut indiquant qu'un document n'est pas encore disponible. |
| DISPONIBLE | Statut indiquant qu'un document est prêt pour retrait. |
| RETIRE | Statut indiquant qu'un document a été retiré physiquement. |
| PLANIFIE | Statut initial d'un rendez-vous pris par l'élève et transmis au service concerné. |
| CONFIRME | Statut historique encore accepté par compatibilité ; le flux courant crée les rendez-vous au statut PLANIFIE. |
| ANNULE | Statut d'un rendez-vous annulé. |
| HONORE | Statut d'un rendez-vous correspondant à un retrait effectué. |
| EN_ATTENTE | Statut d'un paiement créé mais non encore confirmé. |
| EFFECTUE | Statut d'un paiement confirmé. |
| Mobile Money | Service de paiement mobile, notamment Orange Money ou MTN Mobile Money. |
| MailLog | Journal applicatif des e-mails envoyés ou échoués. |
| Reçu | Document ou trace de paiement généré après une opération payante. |
| Antenne régionale | Service régional OBC ou DECC responsable de certains retraits selon le diplôme, le type de document et la région de composition. |
| Centre d'examen | Établissement ou lieu où l'élève a composé et où certains documents peuvent être retirés. |

Tableau 18 : Glossaire

# 9. ÉTAT D'IMPLÉMENTATION AU 02/06/2026

Le cœur fonctionnel de l'application est implémenté.

## 9.1 Fonctionnalités couvertes

- Authentification Supabase Auth.

- Activation des comptes élèves.

- Connexion différenciée élève, administrateur OBC, administrateur DECC et agent centre d'examen.

- Routage OBC / DECC par diplôme et région.

- Gestion des documents, statuts, rendez-vous, paiements, reçus, notifications et journaux d'audit.

- Import CSV.

- Comptes de test régionaux OBC, DECC et centres d'examen.

- Jeu de données de 1 000 élèves.

## 9.2 Points restants avant mise en production

- Stabiliser la connexion Prisma / PostgreSQL Supabase.

- Brancher un prestataire de paiement réel.

- Ajouter les demandes de traduction de diplôme.

- Ajouter les demandes de rectification de diplôme.

- Stocker les justificatifs de duplicata dans un système de fichiers dédié.

- Régénérer les documents Word et les images UML si une version non-Markdown doit être remise.

Document généré le 27/05/2026 — Mis à jour le 02/06/2026 — Version 2.1